中小学教材知识图谱

智能问答系统

需求分析 · 受众画像 · 方案策划报告

| 项目要素 | 说明 |
| --- | --- |
| 选题名称 | 选题 7 中小学教材知识图谱智能问答系统 |
| 难度等级 | ★★★ 提高型 |
| 硬件档位 | B 档 |
| 核心学科 | 数学（单学科，初期知识点≤200） |
| 数据来源 | 北京大学 K12-KGraph（人教版小初高数理化教材抽取的图谱与配套题库） |
| 技术栈 | Python·Neo4j/NetworkX·LightRAG/GraphRAG·bge-m3·Qwen·FastAPI加Vue3 |
| 编制日期 | 2026 年10月16日 |

第一章 项目背景	3

1.1 选题意义	3

1.2 核心功能	3

1.3 技术栈技术	3

1.4 难点与降级方案	3

1.5 硬件档位与数据来源	3

1.6 八轮理论覆盖要求	3

1.7 项目交付物清单	4

第二章 目标用户画像与核心使用场景	5

2.1 三类用户角色	5

2.2 用户画像	5

2.3 主要使用场景	5

2.4 手机端优先的设计约束	5

第三章 竞品调研方案与现状分析	6

3.1 调研方法与方案	6

3.2 国内同类产品	6

3.3 国外同类产品	6

3.4 竞品共性短板	7

3.5 调研信息来源（真实链接，检索日 2026-10-15）	7

第四章 本系统相对于现有产品的差异化价值	8

4.1 现有产品的能力缺口	8

4.2 差异化价值主张	8

4.3 需验证的价值假设	8

第五章 需求调研的方法、问题清单与执行计划	9

5.1 调研方法组合	9

5.2 调研问题清单（草案）	9

5.3 调研执行时间表与分工（草案）	9

第六章 初步功能需求、非功能需求与可行性分析	11

6.1 初步功能需求清单	11

6.2 非功能需求	11

6.3 系统边界与验收标准（初步）	11

6.4 可行性分析	12

第七章 八轮实验到项目开发任务的初步映射	13

7.1 映射总表	13

7.2 各轮任务拆解（与核心功能对齐）	13

第八章 结论与下一步	14

8.1 阶段性结论	14

8.2 关键假设与待确认项	14

8.3 下一步（等待确认后继续）	14

第一章 项目背景

1.1 选题意义

学生提问时往往缺的不是这道题的答案，而是前置知识。单纯依靠纯文本检索找不到隐含的前置知识点，讲解就会跳跃、难以被理解。本选题把教材抽取成知识图谱，在问答时同时利用文本证据与图证据，并回溯前置知识链——先补前置、再讲本体。图谱的关系建模与图检索是本选题的内核，也是当前教育大模型研究的主流做法。

1.2 核心功能

本系统需实现明确要求的7项核心功能：

（1）图谱构建：从教材中抽取知识点实体与关系（包含、前置、并列）。

（2）实体链接：把用户问句中的概念链接到图谱节点。

（3）双通道检索：文本向量检索加图谱子图检索。

（4）前置知识诊断：识别题目涉及知识点，回溯前置链，判定学生可能的知识缺口。

（5）学习路径生成：按图谱拓扑生成前置、本体、巩固三级练习路径。

（6）溯源输出：答案必须标注出处章节，无证据时明确拒答。

（7）评测：抽样题目自动评测加人工抽检讲解质量。

1.3 技术栈技术

Python；Neo4j或NetworkX存图；LightRAG或GraphRAG 做图结构检索；bge-m3做向量召回；Qwen系列模型做生成；FastAPI加Vue3 做系统。

1.4 难点与降级方案

主要难点：① 知识图谱抽取质量决定天花板，抽取不准则后续全部作废；② 教材语料授权问题，不得批量爬取教材网站；③ 图检索与文本检索结果如何融合，融合规则要有依据。

降级方案：直接使用北京大学K12-KGraph等公开图谱数据集；图谱规模限制在200个知识点以内；只做单一学科。

1.5 硬件档位与数据来源

【调研事实】K12-KGraph 由北京大学 PKU-DCAI 团队构建，已被 NeurIPS 2026 接收；数据集开源于 HuggingFace（lhpku20010120/K12-KGraph）与 GitHub（haolpku/K12-Dataset），覆盖人教社数学、物理、化学、生物教材及小学、初中、高中学段，包含 9 种节点类型和 14 种关系类型；基于该图谱还构建了 K12-Bench 与 K12-Train，并开源图谱、基准、训练数据与完整构建流程。

1.6 八轮理论覆盖要求

| 轮次 | 理论主题 | 结合方式 | 在本选题中做什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集合 | 核心 | 知识点集合、实体集合、教材章节集合的有限集定义 |
| 2 | 命题逻辑 | 扩展 | 检索条件写成命题公式，检查条件组合是否矛盾 |
| 3 | 谓词逻辑 | 扩展 | 量词查询：存在哪些知识点以某项为前置 |
| 4 | 关系 | 核心 | 图谱关系建模；前置关系判定传递性；等价类合并同义知识点 |
| 5 | 函数 | 核心 | 题目到知识点的映射审计；问句到实体的链接映射 |
| 6 | 计数与布尔 | 扩展 | 路径计数与检索覆盖率统计 |
| 7 | 图论 | 核心 | 子图检索、路径查询、连通性判定、环检测 |
| 8 | 树 | 核心 | 知识树组织，学习路径的树形展开 |

1.7 项目交付物清单

（1）源代码：目录按data、src、tests三层组织，结构清晰、可运行、兼容上一轮；教师将随机指定一名非主要编码成员，按README在自己电脑上复现运行。

（2）README：写清依赖安装、运行方式、数据存放位置；小组分工在README中写清楚。

（3）数据文件：写明来源、版本、是否涉及隐私；仅使用授权数据（北京大学 K12-KGraph），不得批量爬取教材网站。

（4）实验报告：每轮含本轮建模、本轮新增测试、AI原始回答截图与核验记录。

（5）AI使用记录：留存AI原话、拆出的可判真假的结论、验证方法与结果。

（6）测试用例：覆盖三组验收场景（异分母分数、教材外拒答、环检测杀手用例），期望结果在运行前写好。

第二章 目标用户画像与核心使用场景

2.1 三类用户角色

系统主要服务于中小学生，并辅助家长与教师进行知识讲解与学习指导。

2.2 用户画像

| 角色 | 年龄段 | 典型特征 | 核心诉求 | 使用频率 | 技术门槛 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小学生 | 6–12 岁 | 识字与抽象能力有限，依赖家长设备 | 看图/分步讲解、趣味化引导 | 低频，家长陪同 | 低（需家长协助） |
| 初中生 | 12–15 岁 | 自主性强，科目增多，易遇知识断层 | 快速定位不会的点、补前置 | 中高频 | 中（手机即可） |
| 高中生 | 15–18 岁 | 复习压力大，重效率与溯源 | 精准讲解+教材出处+路径 | 高频 | 中 |
| 家长 | 25–50 岁 | 工作忙，难全程辅导 | 诊断薄弱点、获得可讲解的话术 | 中频 | 低–中 |
| 教师 | 22–55 岁 | 关注学情与分层教学 | 知识缺口分布、备课素材 | 中频 | 中 |

2.3 主要使用场景

场景一（标准场景）：输入“为什么异分母分数相加要先通分”，系统输出本体知识点“异分母分数加法”，前置链检测到依赖“最小公倍数”与“等值分数”且标记为必需，建议先补前置，答案附出处（如人教版五年级下册第X单元）。

场景二（库外拒答）：输入教材外内容（如高中导数），系统明确拒答并提示“当前知识库未覆盖该内容”，同时给出最接近的已覆盖知识点。

场景三（杀手用例——环检测）：在图谱中人为制造一条前置关系环（A 是 B 的前置、B 又是 A 的前置），系统必须报出前置关系存在环、无法生成学习路径，并输出环的完整节点序列。

2.4 手机端优先的设计约束

项目以手机端为主要使用场景。据此：前端优先采用Vue3页面；交互以“输入问句/拍照→返回讲解+路径+出处”为核心闭环；屏幕空间有限，讲解需分层折叠（本体/前置/巩固）。

3.1 调研方法与方案

采用“桌面研究+产品实测+公开榜单”的组合方法。

3.2 国内同类产品

| 产品 | 核心功能 | 优点 | 不足/局限 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业帮 | 拍照搜题、直播课、题库、错题本、在线课程 | 用户量最大的K12 平台之一，覆盖教/学/练/测全环节，生态完整 | 以“搜题给答案”为核心，但AI已能自动归集错题、分析薄弱知识点并推送个性化练习；部分深度讲解、精准学功能需开通会员 | 官网；买购网十大作业软件榜(2025-10-09) |
| 小猿搜题 | 拍照搜题（手写识别强）、解析、社区 | 搜题体验流畅、识别精准、界面友好、解析详细 | 缺乏系统化知识结构与学习路径；偏解题而非诊断 | 官网 yuansouti.com |
| 题拍拍 | 拍照搜题、名师直播、真人手写解题 | 学而思出品，真人老师解题+语音/文字讲解 | 依赖真人，规模化成本高；缺图谱化诊断 | 买购网榜单 |
| 学而思 | 系统直播课、同步辅导、个性化方案 | 内容质量高、体系强 | 部分功能付费；偏课程而非即时问答诊断 | 淘宝百科/生活网对比 |
| 讯飞AI学 | 配合学习机，1对1 AI答疑、薄弱点诊断 | 能诊断知识薄弱点，结合板书讲解 | 强绑定硬件（学习机），通用性弱；数据隐私依赖厂商 | 买购网榜单(讯飞AI学) |
| 夸克学习 | 拍照搜题、题库、公式查询、背单词 | 广告少、简洁、集成浏览器 | 功能相对基础，缺深度诊断与路径 | 买购网榜单 |

3.3 国外同类产品

| 产品 | 核心功能 | 优点 | 不足/局限 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Khan Academy / Khanmigo | 免费课程、视频、练习；AI 引导式(Socratic)辅导 | 完全免费、课程对齐标准、家长/教师面板完善 | Khanmigo 为捐赠制；偏课程学习而非拍照即时诊断 | tutoraisolver 2026 评测 |
| Photomath | 扫描手写/印刷数学，动画分步 | 可视化分步极佳，适合检查作业 | 深度解释/教材解需 Plus；仅数学 | tutoraisolver；superprof |
| Socratic by Google | 拍照/打字，聚合网络讲解资源 | 完全免费、多科目 | 更像搜索引擎，解释质量不一、个性化弱 | tutoraisolver |
| Wolfram Alpha | 计算知识引擎 | 计算强大准确，STEM 专业 | 免费无步骤；Pro 步骤对初学者过难；非教学引导 | devopsschool 对比 |
| Microsoft Math Solver | 扫描/手写/键盘，免费分步+图形 | 免费无广告、多输入、图形 | 复杂手写识别弱于付费；仅数学 | tutoraisolver |
| Symbolab | 详细步骤、练习模式 | 步骤清晰覆盖广 | 免费版有广告和步骤限制 | tutoraisolver |

3.4 竞品共性短板

【调研事实】 上述短板由功能比对得出；北大K12-KGraph论文亦指出：现有教育大模型评测多聚焦考题问答，尚未充分覆盖“课程认知”（curriculum cognition）这一能力，即对先修依赖链、概念分类体系、实验—概念关联、教学排序和视觉锚定等课程知识结构化关系的理解。

3.5 调研信息来源

数据与数据集：

（1）北京大学K12-KGraph：HuggingFace（lhpku20010120/K12-KGraph）、GitHub（haolpku/K12-Dataset）；论文 arXiv:2605.09635。

参考开源项目（指导书 选题 7 第 8 节）：

（2）GitHub｜LightRAG｜https://github.com/HKUDS/LightRAG（约4万 star，持续更新）

（3）GitHub｜微软 GraphRAG｜https://github.com/microsoft/graphrag（约3.6万star，全局与局部双检索）

（4）GitHub｜Neo4j｜https://github.com/neo4j/neo4j（约1.7万star，Cypher查询与可视化）

（5）B站｜Python 加 Neo4j 搭建知识图谱问答系统实战｜https://www.bilibili.com/video/BV1F8qqYzEbR（播放 23.9 万）

（6）CSDN｜从零构建 GraphRAG 知识图谱问答项目｜https://blog.csdn.net/roccreed/article/details/150523990

竞品与榜单：

作业帮、小猿搜题、题拍拍、讯飞AI学、夸克学习等来自买购网十大作业软件榜（2025-10-09）及各家官网；国外产品评测来自 tutoraisolver 2026 评测、superprof、devopsschool 对比。

第四章 本系统相对于现有产品的差异化价值

4.1 现有产品的能力缺口

| 能力维度 | 主流竞品现状 | 本系统定位 |
| --- | --- | --- |
| 知识表示 | 题–解二元结构，无图谱 | 教材知识图谱（概念/技能/前置/并列） |
| 前置诊断 | 基本缺失 | 回溯前置链，识别知识缺口 |
| 学习路径 | 推荐相似题 | 前置—本体—巩固三级路径 |
| 答案溯源 | 少有章节级出处 | 标注教材章节，无证据即拒答 |
| 教学逻辑 | 给答案 | 先补前置、再讲本体 |
| 本土对齐 | 国外产品不对齐国内教材 | 基于人教版教材图谱 |

4.2 差异化价值主张

本系统的价值主张：不做“搜题给答案”的通用搜题器，而做“以教材知识图谱为底座、可追溯、能诊断知识缺口”的智能问答系统。差异化体现在四个层面：

（1）知识表示：以概念/技能/前置/并列关系构建教材知识图谱，替代主流产品的题–解二元结构；

（2）教学逻辑：先补前置、再讲本体，回溯前置链识别学生知识缺口；

（3）路径与溯源：生成“前置—本体—巩固”三级学习路径，答案标注教材章节出处、无证据即拒答；

（4）本土对齐：基于人教版教材图谱，对齐国内教材体系，补足国外产品不对齐国内教材的短板。

4.3 需验证的价值假设

提出待验证假设如下：

前置链回溯：与“直接给答案”相比，先补前置再讲本体更能帮助学生理解（需对比实验验证）。

拒答策略：教材外明确拒答是否会降低用户满意度，需在准确性与可用性之间权衡。

规模假设：图谱规模控制在 200 个知识点以内，是否足以覆盖核心使用场景。

交互假设：手机端分层折叠讲解（本体/前置/巩固）是否符合小初高不同年龄段的阅读习惯。

第五章 需求调研的方法

5.1 调研方法组合

在“桌面研究+产品实测+公开榜单”的基础上，组合使用以下方法：

（1）桌面研究：检索教育大模型与知识图谱问答论文（如 K12-KGraph/NeurIPS 2026）、竞品公开资料与评测榜单。

（2）产品实测：对作业帮、小猿搜题、Khanmigo、Photomath 等同类产品进行真实使用与功能对比，重点考察“前置诊断/学习路径/溯源”。

（3）公开榜单与评价：参考软件排行榜、应用商店评价与测评文章，补充竞品现状。

（4）数据与开源调研：核验 K12-KGraph 授权范围与可用性，评估 LightRAG/GraphRAG/Neo4j 等技术方案。

第六章 初步功能需求、非功能需求与可行性分析

6.1 初步功能需求清单

| 编号 | 功能模块 | 功能说明 | 优先级 | 对应核心 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 知识图谱构建 | 抽取知识点及包含/前置/并列关系，建立图谱 | 必须 | 功能1 |
| F2 | 实体链接 | 将用户问句概念匹配到图谱节点 | 必须 | 功能2 |
| F3 | 双通道检索 | 文本向量检索 + 图谱子图检索，并融合 | 必须 | 功能3 |
| F4 | 前置知识诊断 | 回溯前置链，判定知识缺口 | 必须 | 功能4 |
| F5 | 学习路径生成 | 生成前置—本体—巩固三级路径 | 必须 | 功能5 |
| F6 | 溯源与拒答 | 标注教材章节出处；无证据明确拒答 | 必须 | 功能6 |
| F7 | 评测模块 | 抽样自动评测 + 人工抽检讲解质量 | 重要 | 功能7 |
| F8 | 手机端界面 | Vue3 移动端问答闭环 （输入→讲解+路径+出处） | 必须 | 综合 |
| F9 | 环检测 | 前置关系成环时报警并输出环节点序列 | 重要 | 功能4/7 |

6.2 非功能需求

| 类别 | 需求 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 性能 | 问答响应合理（检索+生成）可在数秒内返回；手机端首屏轻量 | 重要 |
| 准确性 | 知识库内问题讲解准确；出处标注可追溯；库外必拒答 | 必须 |
| 合规 | 仅用授权数据（K12-KGraph），不爬取教材；隐私最小化 | 必须 |
| 可维护性 | 代码清晰、易理解 | 重要 |
| 规模 | 单学科≤200 知识点 | 重要 |
| 可用性 | 手机端交互简洁 | 重要 |

6.3 系统边界与验收标准（初步）

系统边界：

（1）知识范围：单学科（数学）、知识点≤200，仅覆盖人教版小初高数学教材已抽取内容。

（2）数据来源：仅使用授权数据（北京大学 K12-KGraph 人教版图谱），不批量爬取教材网站。

（3）交互范围：手机端优先的“输入问句/拍照→返回讲解+路径+出处”闭环。

（4）拒答边界：教材外内容明确拒答，不猜测答案。

验收标准（初步，对应指导书五维量规与测试示例）：

（5）功能（D2 系统实现）：系统可运行、结构清晰、兼容上一轮；非主要编码成员按 README 可复现运行。

（6）核心闭环（D3 验证与测试）：标准场景（异分母分数通分）、库外拒答（高中导数）、杀手用例（环检测报警并输出完整环节点序列）三组用例通过，期望结果在运行前写好。

（7）溯源：答案标注教材章节出处，无证据即拒答。

（8）表达（D5）：成员能讲清系统设计与“为什么这么做”。

6.4 可行性分析

| 维度 | 分析 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 技术 | Python+NetworkX/Neo4j+向量检索+Qwen+FastAPI+Vue3 均为成熟技术；图/文本融合有 LightRAG/GraphRAG 参考 | 可行（B档可起步） |
| 数据 | K12-KGraph 已开源，含边级教材出处证据；需确认授权仅课程研究 | 可行（须确权） |
| 时间 | 八轮分阶段；单学科≤200点，规模可控； | 可行 |
| 成本 | B档：小向量模型CPU+Qwen在线接口；若本地部署升C档（成本上升） | 可控 |
| 风险 | 抽取质量（用现成K12-KGraph降级规避）；授权（确认范围）；融合规则（需有据） | 可缓解 |

【调研事实】 K12-KGraph 标注质量 Fleiss κ=0.84，K12-Bench 98.4% 条目验证正确，可作为可靠底座（来源：arXiv 2605.09635）。

第七章 八轮实验到项目开发任务的初步映射

7.1 映射总表

| 轮次/理论 | 对应开发任务 | 主要交付物 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 集合 | 界定系统对象集合：知识点集/实体集/章节集，定义数据模型 | 数据模型文档 | 集合定义清晰、有限、可枚举 |
| 2 命题逻辑 | 将检索条件表达为命题公式，校验条件组合不矛盾 | 检索规则+矛盾检测 | 条件组合无逻辑冲突 |
| 3 谓词逻辑 | 实现量词查询（如“哪些点以X为前置”） | 查询接口 | 量词查询正确返回 |
| 4 关系 | 图谱关系建模；前置传递性判定；合并同义点 | 图谱构建+审计 | 关系正确、无冗余同义 |
| 5 函数 | 题目→知识点、问句→实体 的映射与审计 | 实体链接模块 | 映射准确率达标 |
| 6 计数与布尔 | 路径计数与检索覆盖率统计 | 统计脚本/看板 | 覆盖率可量化 |
| 7 图论 | 子图检索、路径查询、连通性、环检测（杀手用例） | 图检索+环检测 | 环检测报警并输出序列 |
| 8 树 | 知识树组织，学习路径树形展开与综合验收 | 路径生成+总验收 | 路径合理、可演示 |

7.2 各轮任务拆解

（1）实验 1 集合（核心）：建立知识点集、实体集、教材章节集等有限集合并定义数据模型，为核心功能 1（图谱构建）提供数据基础。

（2）实验 2 命题逻辑（扩展）：把检索条件写成命题公式并检测矛盾，用于核心功能 3（双通道检索）的条件组合校验。

（3）实验 3 谓词逻辑（扩展）：实现量词查询（存在哪些知识点以某项为前置），支撑核心功能 4（前置知识诊断）。

（4）实验 4 关系（核心）：图谱关系建模、前置关系传递性判定、等价类合并同义知识点，落实核心功能 1（图谱构建）。

（5）实验 5 函数（核心）：题目→知识点、问句→实体的映射与审计，落实核心功能 2（实体链接）。

（6）实验 6 计数与布尔（扩展）：路径计数与检索覆盖率统计，服务于核心功能 7（评测）。

（7）实验 7 图论（核心）：子图检索、路径查询、连通性判定与环检测（杀手用例），支撑核心功能 3/4/5。

（8）实验 8 树（核心）：知识树组织与学习路径的树形展开，落实核心功能 5（学习路径生成）并完成综合验收。

第八章 结论与下一步

8.1 阶段性结论

（1）选题与档位已定：选题 7 中小学教材知识图谱智能问答系统，难度★★★提高型，硬件 B 档，单学科数学、知识点≤200。

（2）选题意义成立：以教材知识图谱为核心、先补前置再讲本体，符合指导书“图谱关系与图检索是内核”的定位，八轮理论以“核心为主、扩展为辅”嵌入。

（3）需求初步梳理：7 项核心功能（图谱构建/实体链接/双通道检索/前置诊断/学习路径/溯源拒答/评测）与初步功能需求清单对齐。

（4）差异化方向明确：知识图谱+前置诊断+三级路径+章节溯源+本土对齐。

（5）技术方案可行：Python+NetworkX/Neo4j+LightRAG/GraphRAG+bge-m3+Qwen+FastAPI+Vue3，B 档可起步。

（6）数据底座可用：K12-KGraph 已开源且含边级教材出处证据，标注质量 Fleiss κ=0.84（使用前需确权仅作课程研究）。

8.2 关键假设与待确认项

（1）待确认：K12-KGraph 授权范围（仅作课程研究用途），需向数据方或教师确认。

（2）待确认：图谱规模≤200 是否足以覆盖核心使用场景。

（3）待验证：价值假设（前置链价值、拒答策略、分层折叠交互）需第五、六章真实调研与对比实验验证，不得事前断言。

（4）待确认：小初高学生年龄段画像与家长陪同程度等用户假设。

（5）待确认：图/文本双通道融合规则的具体实现方案。

8.3 下一步（等待确认后继续）

（1）由教师或小组确认选题 7 与 B 档硬件档位。

（2）确认 K12-KGraph 授权范围后初始化数据与项目骨架（实验 1）。

（3）按第七章映射启动实验 1（集合建模与项目基线），后续每轮对照八轮理论迭代。

（4）完成调研后修订并定稿需求分析与验收标准。